KnowBranch

树状会话驱动的代码与文档知识工作台

产品需求、系统架构、GUI 交互与实现设计

产品核心：多个树状 Session 共享同一个可追溯 Knowledge Base

| 文档版本 | v0.2 |
| --- | --- |
| 状态 | Architecture & UX Draft |
| 日期 | 2026-08-06 |
| 建议技术路线 | Electron + React + TypeScript + Pi SDK |
| MVP 强制 Provider | GitHub Copilot（通过 Pi 内置 Provider） |

命名建议 推荐对外产品名使用 KnowBranch；内部工程名可继续使用 Pi Knowledge Workspace。KnowBranch 同时表达“知识的分支化探索”和“从任意历史节点继续”，且不把产品锁死在 Pi Runtime。正式发布前仍需进行商标、域名与包名核验。

# 文档导航

1. 产品定义与边界

2. 用户场景与核心原则

3. 总体系统结构

4. 数据层级与核心模型

5. 每个 Turn 的知识闭环

6. Session、分支与代码工作区

7. Provider 与模型

8. GUI 信息架构

9. 界面与交互规格

10. 视觉反馈与动画规范

11. Knowledge Base 检索与写入

12. 安全、可靠性与可观测性

13. MVP 范围、验收与路线图

14. 项目命名方案

附录：接口、事件、状态与参考资料

阅读方式 第 3-7 章说明系统如何连接；第 8-10 章可以直接交给产品、交互和前端实现；第 11-12 章说明知识可靠性与工程约束；第 13 章用于控制 MVP 范围。

# 1. 产品定义与边界

KnowBranch 是面向代码库和文档库的本地优先 Agent 工作台。它以 Pi 的树状 Session 作为探索过程，以 Workspace 级共享 Knowledge Base 作为长期知识资产，使用户能够从任意历史回答继续追问，并让不同 Session 共同积累 Entity、Relation、结构图、流程图、泳道图及可验证来源。

## 1.1 产品不是什麽

不是自由拖拽脑图：树用于导航对话，长内容仍在标准聊天区展示。

不是自动生成待办问题的任务系统：分支完全由用户在历史 Turn 上主动创建。

不是另一套 Agent Runtime：Agent Loop、模型调用、工具调用、Session 树和 Compaction 继续由 Pi SDK 负责。

不是只读代码浏览器：允许编辑文件与执行命令，但并行可写 Session 必须隔离。

不是仅靠向量数据库的 RAG：Entity、Relation、Diagram、ChangeSet 都是强结构、可版本化、可追溯对象。

## 1.2 核心价值

| 价值 | 用户体验 | 实现支点 |
| --- | --- | --- |
| 分支原生探索 | 从任意回答继续，不丢失其他问题路径 | Pi Session Tree + GUI 导航 |
| 跨 Session 长期记忆 | 多个 Session 共享同一知识库 | Workspace-scoped Knowledge Service |
| 知识可点击 | 回复中的关键概念链接到 Entity 页面 | Mention Resolution + kb:// Link |
| 知识可视化 | 架构、流程与泳道图随对话增量更新 | Structured Diagram Model |
| 知识可信 | 每个结论关联代码、文档和产生它的 Turn | SourceRef + Provenance + ChangeSet |
| 可安全修改 | 并行探索和修改不互相覆盖 | Git Worktree / Workspace Lease |

## 1.3 MVP 成功标准

打开一个 Workspace，添加多个代码库和文档目录。

使用 GitHub Copilot 登录并从 Pi 动态模型目录选择模型。

创建多个根 Session，并在每个 Session 内从任意 Turn 创建分支。

当前分支对话中自动检索共享 KB，回复中的 Entity 和 Diagram 可点击。

每个完成 Turn 产生可查看、可撤销的 Knowledge ChangeSet。

可浏览、搜索、筛选 Entity、Relation、Diagram、Source 与 Change History。

Agent 可修改文件；两个同时可写 Session 使用不同 Worktree。

关闭应用后，Workspace、Session 树、KB、模型选择和工作区绑定都能恢复。

# 2. 用户场景与核心原则

## 2.1 典型场景

| 场景 | 典型操作 | 沉淀结果 |
| --- | --- | --- |
| 理解陌生项目 | 询问架构、组件职责、调用路径 | Component Entity、依赖关系、架构图 |
| 跨仓库理解系统 | 同时加载客户端、服务端和文档仓库 | 跨 Repo Relation、端到端流程图 |
| 追问多个概念 | 从同一回答 Fork 多个分支 | 保留探索树，不污染兄弟分支上下文 |
| 验证实现方案 | 两个分支分别修改和测试 | 独立 Worktree、Diff、可选择应用 |
| 长期维护知识 | 后续 Session 继续使用旧结论 | 共享 KB、来源与更新历史 |
| 文档审查 | 比较设计文档与实际代码 | 矛盾标记、SourceRef、待验证关系 |

## 2.2 产品原则

对话优先：用户首先看到自然聊天，图和知识面板服务于聊天，不取代聊天。

分支显式：LLM 不预测用户未来要问什么；只有用户操作才产生新分支。

知识渐进：每个 Turn 只做与当前回答相关的最小增量更新。

证据优先：没有可靠来源的知识可以保存，但必须标记为“推断/待验证”。

共享但可追溯：KB 跨 Session 共享，但每次变化都能追到 Session、Entry 与 Source。

局部上下文：不把整个 KB 注入模型，只检索当前问题相关的知识子图。

可逆：知识变更、图变更和代码变更都应有 Undo 或导出路径。

# 3. 总体系统结构

图 3-1  推荐系统架构与层级连接

## 3.1 进程与信任边界

| 层级 | 职责 | 连接方式 | 安全边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| Electron Renderer | 页面、交互、动画、局部状态 | Typed IPC / Event subscription | 不接触 Token；不直接执行命令 |
| Electron Main | Controller、Pi SDK、Git、文件系统 | 进程内调用 + IPC | 持有本地资源访问能力 |
| Pi SDK Runtime | Agent Loop、Session Tree、Tools、Compaction | AgentSession API / Extension Events | 按 Workspace trust 决定可加载资源 |
| Provider Layer | 认证、模型目录、流式模型调用 | Pi ModelRuntime | 凭据保存在 Main 侧 |
| Knowledge Service | 检索、实体、图、版本、ChangeSet | 进程内 Service API | 写入需原子事务与审计 |
| Storage / Worktree | Source、Index、KB 文件、可写目录 | Filesystem / SQLite / Git | 按 Workspace 与 Session 隔离 |

## 3.2 Controller 划分

| 组件 | 主要职责 | 不负责 |
| --- | --- | --- |
| WorkspaceController | Workspace 创建、Sources、Git Worktree、路径权限 | 模型推理与 Entity 解析 |
| SessionController | Pi Session 创建/恢复、树导航、Fork、Pane 绑定 | KB Canonical Data 写入 |
| ProviderController | ModelRuntime 单例、登录、登出、模型刷新与选择 | 自行实现 Copilot 私有 API |
| KnowledgeController | KB 搜索、读取、手工编辑、图展示 | Agent Loop |
| FinalizationCoordinator | Draft 后处理、Mention 解析、ChangeSet 原子提交 | 直接修改代码 |
| RetrievalService | 混合检索与 Context Pack 生成 | 决定永久知识变更 |
| GraphService | Relation、邻居、路径、反向链接 | 渲染完整聊天 |
| DiagramService | Diagram JSON、布局、版本、导出 | 以 PNG 作为唯一真相 |

## 3.3 连接约束

Renderer 只能通过白名单 IPC 调用 Main；所有返回对象需要可序列化。

Pi SDK、ModelRuntime 和凭据必须运行在 Main Process；Renderer 只获得 Provider 状态和模型元数据。

Knowledge 写操作统一经 FinalizationCoordinator 或显式用户编辑提交，不能由任意 UI 组件直接写文件。

同一个 ModelRuntime 可被多个 AgentSession 共享；Session、active leaf 与 cwd 不共享。

KB 是 Workspace 级单例；Session 只保存对 KB 对象和 ChangeSet 的引用。

# 4. 数据层级与核心模型

图 4-1  Workspace、Sources、Knowledge Base 与 Sessions 的层级

## 4.1 Workspace

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| id / name | 稳定 ID 与用户可读名称 |
| sourceRegistry | 代码库、文档目录、Revision、解析状态 |
| knowledgeStorePath | Canonical KB 存储路径 |
| sessionRefs | 关联的 Pi Session 和 UI 根 Session |
| defaultProviderModel | Workspace 默认 Provider/Model |
| trustPolicy | 本地扩展、命令执行、敏感路径规则 |
| createdAt / updatedAt | 创建和更新时间 |

## 4.2 Entity

| 字段 | 说明 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| id | 稳定不可变 ID | 改名不改变 ID |
| name / aliases | 显示名和别名 | 用于精确匹配和消歧 |
| type | Component、Concept、Provider、API、Document 等 | 允许 Workspace 自定义 |
| summary / content | 短摘要和详细正文 | 短摘要用于检索与上下文注入 |
| relations | 通过 Relation ID 连接 | 不在正文中复制关系真相 |
| sourceRefs | 代码、文档、Session Turn 来源 | 可以包含 Revision 和行号 |
| confidence | confirmed / inferred / disputed | 影响展示与注入优先级 |
| version | 乐观并发控制版本 | 每次 ChangeSet 递增 |

## 4.3 Relation

Relation 使用 sourceEntityId 与 targetEntityId 表达稳定连接，包含类型、方向、描述、来源和置信度。关系类型可预置 contains、depends_on、calls、creates、manages、implements、authenticates、persists、related_to，也允许 Workspace 扩展。

## 4.4 Diagram

Diagram 是结构化对象，不只是 Mermaid 文本或图片。

节点可引用 Entity ID；边可引用 Relation ID；图中的点击可以跳转 Entity。

保存 nodes、edges、groups、layout、viewState、sourceRefs 与 version。

支持 architecture、structure、flowchart、sequence、swimlane、dependency 六类。

React Flow/ELK 用于交互展示，Mermaid/PlantUML 用于文本导出，SVG/PNG 是渲染缓存。

## 4.5 ChangeSet

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| id / workspaceId | 变更批次及所属 Workspace |
| sessionId / entryId / turnId | 产生变更的对话来源 |
| creates / updates / softDeletes | 对 Entity、Relation、Diagram 的操作 |
| preconditions | 对象版本与来源校验条件 |
| summary | 用户可读变更摘要 |
| createdAt / actor | 时间与操作者（Agent/User） |
| undoOf / supersedes | 撤销或替代关系 |

## 4.6 SourceRef

SourceRef 必须能够覆盖多仓库和文档：repoId、revision、path、symbol、lineStart/lineEnd；或 documentId、section、page；同时可记录 sessionId、entryId、turnId。代码库更新后，旧 SourceRef 不删除，而是标记 stale，并由重新索引流程尝试映射到新 Revision。

# 5. 每个 Turn 的知识闭环

图 5-1  从用户输入到最终链接化回复的 Turn 生命周期

## 5.1 阶段说明

| 阶段 | 输入 | 输出 | 用户反馈 |
| --- | --- | --- | --- |
| Knowledge Retrieval | 用户问题、当前分支、打开文件、@Entity | 高相关 Entity/Diagram/Source 子集 | 输入框上方短暂显示“正在查找已有知识” |
| Context Injection | 检索结果 | 压缩后的 Knowledge Context Pack | 默认不打断用户，可在调试面板查看 |
| Pi Agent Loop | Prompt + Context + Tools | 流式 Draft、Tool Calls、文件变化 | 流式文本、Tool 卡片、停止按钮 |
| Knowledge Finalizer | 最终 Draft + Tool evidence | Mention、Mutation、ChangeSet proposal | 回复末尾显示“正在整理知识” |
| Validation | 已有 KB、别名、版本、来源 | 消歧和冲突结果 | 低置信度时展示确认卡 |
| Atomic Commit | Validated ChangeSet | 新 KB 版本 | 知识变更徽标与 Undo |
| Link Rendering | Entity/Diagram Mention | 带 kb:// 链接的最终消息 | 实体蓝色链接、Hover Card |

## 5.2 回复链接规则

一条回复中同一 Entity 默认只链接第一次出现，避免视觉噪声。

代码标识符在代码块内不自动链接；代码块外可链接。

链接形式使用 kb://entity/{id} 和 kb://diagram/{id}，由 GUI 拦截。

单击在右侧 Context Pane 打开；双击或 Enter 打开完整页面；Ctrl/Cmd+单击新 Pane。

悬停 300ms 后显示 Entity Hover Card：摘要、类型、关系数量、来源数量、相关图。

若 Mention 存在歧义，不应悄悄创建重复 Entity；使用轻量消歧卡或先按纯文本显示。

## 5.3 Entity 增删改策略

新增：概念承担明确职责、与现有对象建立关系、有来源，或用户明确要求记录。

更新：当前回答提供了已有 Entity 的新职责、关系、来源或修正。

删除：只允许软删除、合并或标记 obsolete，不做不可逆硬删除。

冲突：保留多个 Claim 或标记 disputed，并在 Entity 页面并列显示来源。

用户编辑优先级高于 Agent 自动修改；Agent 更新用户编辑内容时必须给出 diff。

## 5.4 最终回复前检查的实现方式

建议将 Knowledge Finalization 作为 Pi Extension/Host Pipeline 的固定阶段，而不是依赖模型“自觉”执行。before_agent_start/context 用于检索与注入；只读 KB tools 用于 Agent 主动查询；message_end 或 Host 侧 draft completion event 用于生成并提交 ChangeSet；最终消息持久化前替换为带链接内容。具体事件名以所锁定的 Pi SDK 版本为准，应用需要封装 Compatibility Adapter。

# 6. Session、分支与代码工作区

## 6.1 三个不同概念

| 概念 | 含义 | 生命周期 |
| --- | --- | --- |
| Pi Session Tree | 同一个 Session 文件内部由 id/parentId 形成的对话树 | 记录对话与上下文路径 |
| UI Root Session | 左侧列表中的一个根会话入口 | 可映射一个或多个物理 Pi Session |
| Writable Workspace | Agent 实际读写文件的 cwd / Worktree | 与可写执行和代码状态绑定 |

## 6.2 Fork 行为

用户可在任意已完成 Turn 选择“从这里继续”。

仅聊天/只读探索：优先继续使用 Pi 原生 Session Tree，在同一 Session 文件内产生兄弟分支。

需要并行执行或可写：创建独立物理 Session，并从该 Turn 对应代码 checkpoint 建立 Worktree。

UI 将这些物理 Session 组合成一棵逻辑树，用户不需要理解文件边界。

新分支只在用户提交第一条追问后显示为正式节点，避免空分支。

## 6.3 可写冲突隔离

一个 Worktree 同时只能绑定一个正在执行写操作的 AgentSession。

read、edit、write、bash 都在 Session 的 cwd 下运行；bash 默认视为可能写入。

两个并行可写分支必须使用不同 Worktree。

知识库写入不跟随 Worktree 分叉；它由 Workspace 级事务和对象版本控制处理。

MVP 不在主界面显示“并行写入保护”卡片；冲突保护属于后台机制，只有异常时显示明确反馈。

## 6.4 Turn 与代码 checkpoint

为了从历史 Turn 同时恢复对话状态与代码状态，每个已完成 Turn 关联一个可重建 checkpoint。推荐在 app-managed Git ref 上自动提交；无文件变化时继承父 checkpoint。用户界面只显示“代码快照”或“基线”，不把内部 commit 当作正式业务 commit。

## 6.5 Terminal 处理

MVP 不需要常驻交互式 Terminal 组件。Pi 的 bash Tool 输出以可折叠 Tool Card 展示；右侧 Pane 提供“命令记录”标签即可。完整 PTY 可作为 P2。这样主界面保持聚焦于对话、知识与变更。

# 7. Provider 与模型

## 7.1 推荐集成

唯一主链路 GUI → Pi SDK AgentSession → Pi ModelRuntime → Pi 内置 GitHub Copilot Provider → GitHub Copilot 服务。不要把 GitHub Copilot SDK 嵌套在 Pi SDK 下，否则会叠加两套 Agent Loop、Session 和 Tools。

## 7.2 ProviderController

ModelRuntime 在 Main Process 中作为进程级共享实例。

复用 Pi 的认证存储和动态模型目录；默认可与 ~/.pi/agent 共用。

GitHub Copilot 登录使用 Pi Provider 提供的 OAuth/Device Flow 接口。

模型列表运行时读取，不硬编码；按 Provider、账号、组织策略过滤。

选择模型后立即切换，不再需要额外“切换模型”按钮。

GUI 不需要自己的用户账号；右上角不显示应用用户头像，登录只存在于 Provider 设置中。

## 7.3 Provider 设置页面

| 区域 | 可操作项 | 反馈 |
| --- | --- | --- |
| Provider 列表 | 选择 GitHub Copilot、其他 Pi Provider | 登录状态点、错误徽标、模型数量 |
| 登录卡 | 登录、重新登录、退出、复制 Device Code、打开浏览器 | 等待授权动画、倒计时、成功 Toast |
| 模型目录 | 搜索、刷新、按能力筛选、设为默认 | 刷新骨架屏、缓存提示、不可用原因 |
| 模型详情 | Context Window、输入类型、推理能力、Provider ID | 元数据缺失时显示“Provider 未提供” |
| 配置作用域 | 应用默认、Workspace 默认、Session 覆盖 | Breadcrumb 显示当前生效来源 |

# 8. GUI 信息架构

## 8.1 一级导航

| 入口 | 主要内容 | 默认右侧上下文 |
| --- | --- | --- |
| 会话 | 根 Session、分支树、聊天、Turn 导航 | 相关 Entity、Diagram、KB Change |
| Knowledge | Entity/Relation/Diagram 浏览与搜索 | Backlinks、来源、历史 |
| Sources | 代码库、文档库、索引状态、Revision | 解析详情、错误、重索引 |
| Changes | Knowledge ChangeSet 与代码变更 | 对象 Diff、Undo、来源 Turn |
| 设置 | Provider、Model、Workspace、Trust、外观 | 保存状态、诊断 |

图 8-1  早期主界面概念图：Session 树、当前对话和 Workspace/知识上下文

该概念图需要按本设计调整：右侧默认改为 Contextual Knowledge；Terminal 与并行保护卡移出主界面；左侧展示多个根 Session；顶部仅保留 Workspace、Provider、Model 和设置。

图 8-2  改良后的会话界面与 AI 摘要 Turn Navigator

## 8.2 布局模式

标准模式：左侧 Session 树 + 中间 Chat + 右侧 Contextual Knowledge。

专注模式：隐藏左侧和右侧，仅保留 Chat 与窄 Turn Rail。

知识模式：左侧筛选 + 中间 Entity/Diagram + 右侧 Backlinks/History。

双 Pane 模式：中间区域并列两个分支；右侧上下文跟随当前激活 Pane。

小窗口模式：左侧变为抽屉；右侧 Entity 页面以 Sheet 覆盖。

# 9. 界面与交互规格

## 9.1 Workspace 启动页

| 操作 | 系统行为 | 视觉反馈 |
| --- | --- | --- |
| 新建 Workspace | 选择名称、Source 路径、KB 存储位置 | 步骤条；完成项打勾 |
| 打开最近 Workspace | 恢复 Sources、Session、Pane 与模型 | Skeleton → 内容渐入 |
| 添加 Source | 检测 Git/文档类型并创建索引任务 | Source 卡显示扫描进度和文件数 |
| 移除 Source | 保留历史 SourceRef，停止新检索 | 二次确认；历史引用标记 archived |

## 9.2 会话页：Session / 分支树

显示多个根 Session，每个根 Session 可折叠；右上角“+”创建新根 Session。

根 Session 标题可由 AI 基于前 1-3 个 Turn 生成，也可手工修改。

分支节点标题由轻量模型将用户问题压缩成 8-20 个中文字符，而不是简单截断。

原始问题保留，Hover 或右键菜单可查看；标题生成失败时回退到第一行截断。

节点 Hover 操作：打开、从这里继续、在右侧打开、重命名、复制链接、删除 UI 引用。

当前 root-to-leaf 路径高亮；兄弟分支保持弱化但可见。

运行中的节点显示旋转环；失败显示红色点；这些是瞬时执行状态，不是业务状态。

## 9.3 Turn Navigator（重点）

在聊天区右边缘提供 ChatGPT 风格的窄进度轨。默认只显示短线/节点，几乎不占空间；鼠标靠近、滚轮停留、快捷键或触屏点击后展开 Turn 列表。

| 行为 | 详细规则 | 反馈/动画 |
| --- | --- | --- |
| 默认状态 | 显示当前分支全部 Turn 的相对位置；当前 Turn 高亮 | 轨道透明度 45%，当前节点 100% |
| Hover 展开 | 展开浮层列表，不改变聊天宽度 | 160ms ease-out，宽度和阴影同步 |
| Turn 标题 | AI 生成用户问题的精简语义标题 | 生成中显示灰色占位；可手工改名 |
| 点击 Turn | 滚动到对应 Turn，保持当前分支 | 300ms 平滑滚动；目标卡片短暂描边 |
| Shift+点击 | 在第二 Pane 打开该位置 | Pane 从右侧滑入 220ms |
| 当前阅读位置 | 滚动时自动更新高亮 | 使用 IntersectionObserver，不频繁跳动 |
| 大量 Turn | 虚拟列表；按阶段或 Compaction 分组 | 滚动条 + 分组标题 |
| 无鼠标环境 | 点击轨道展开；Esc 收起 | 焦点环与键盘上下选择 |

## 9.4 Chat 与消息卡

用户消息与 Assistant 消息保持普通文档流，不在树节点中塞入长内容。

Streaming 文本逐段出现；段落完成后再做 Markdown 布局，避免整页抖动。

Tool Calls 默认折叠为卡片：工具名、目标、耗时、结果状态；文件修改显示 patch 摘要。

消息完成后执行 Finalizer；在完成前显示“正在整理知识”，完成后实体链接和 ChangeSet 徽标淡入。

每个 Assistant Turn 底部操作：从这里分支、在右侧打开、复制、重试、查看来源、查看知识变更。

每个 User Turn 底部操作：编辑并 Fork、复制、定位到树。

## 9.5 Contextual Knowledge 右侧栏

| 模块 | 内容 | 操作 |
| --- | --- | --- |
| 本 Turn Entity | 提到和更新的 Entity，显示类型和引用次数 | 点击打开；Pin；复制链接 |
| 相关图 | 与当前问题或 Entity 相关的 Diagram 缩略图 | 预览；新 Pane；进入编辑 |
| Knowledge Change | 新增/更新/关系/图数量 | 查看 Diff；Undo；接受低置信度提议 |
| Sources | 本 Turn 实际读取或引用的文件/文档 | 跳转文件与行；打开 Revision |
| Files / Diff | 当前可写分支的文件变更 | 查看累计/本 Turn Diff；应用/导出 |

## 9.6 Knowledge 浏览页

图 9-1  Entity 详情页概念：摘要、职责、关系、来源、相关图与变更历史

左栏：类型、标签、来源、置信度、更新时间筛选；Entity 列表支持虚拟滚动。

中栏：Entity 标题、摘要、正文、关系、来源、相关图、相关 Session Turn。

右栏：Backlinks、图、变更历史、冲突/待验证 Claim。

搜索支持 exact、alias、FTS、semantic 与 graph-neighbor；结果标明命中原因。

Entity 页面允许编辑名称、别名、类型、摘要、正文和关系；保存前显示对象 Diff。

删除操作为软删除或合并到其他 Entity；合并后旧链接自动重定向。

## 9.7 Diagram 页面

Diagram Gallery：按类型、来源、更新时间和 Entity 筛选。

Viewer：缩放、平移、适应画布、搜索节点、聚焦路径、打开关联 Entity。

Editor：节点/边结构化编辑，自动布局和手工固定位置并存。

图由 Agent 更新时显示 Diagram Diff：新增节点绿色、删除红色、更新橙色。

支持导出 SVG、PNG、Mermaid、PlantUML；导入文本图时先转换为结构化对象。

泳道图以 lane/group 表达角色边界；时序图节点可引用 Entity。

## 9.8 Sources 页面

| Source 类型 | 可操作项 | 反馈 |
| --- | --- | --- |
| Git Repo | 添加路径、选择 Revision、重新索引、打开文件 | 索引进度、变更文件数、stale 引用数量 |
| 文档目录 | 添加/移除、文件类型筛选、重新解析 | 成功/失败文件列表 |
| 单文件 | 预览、章节导航、加入 Context | 引用片段高亮 |
| 跨 Source 搜索 | 范围、语言、路径、Revision 筛选 | 命中类型与 SourceRef 明示 |

## 9.9 Changes 页面

按时间展示 Knowledge ChangeSet，并可按 Session、Entity、Diagram、Actor 筛选。

每条 ChangeSet 展示 +新增、~更新、-软删除数量及简短说明。

点击后查看对象级和字段级 Diff、来源 Turn、SourceRef。

Undo 创建反向 ChangeSet，不直接删除历史。

代码变更与知识变更分栏显示，避免混淆。

当 Agent 的新知识覆盖用户编辑内容时，必须进入 Review Queue。

## 9.10 设置页

Provider & Model：登录、模型目录、默认模型、Thinking Level。

Workspace：Sources、KB 路径、索引策略、自动更新策略。

Knowledge：自动写入强度、置信度阈值、是否需要确认、Entity 类型。

Trust & Tools：项目扩展信任、命令审批、敏感路径、网络访问。

Appearance：明暗模式、字体、动画强度、Pane 默认宽度。

Diagnostics：Pi SDK 版本、Provider 状态、索引状态、日志导出。

# 10. 视觉反馈与动画规范

## 10.1 基本原则

动画服务于空间关系和状态变化，不用于装饰。

优先使用 transform 与 opacity，避免引发布局抖动。

默认动画 120-240ms；跨 Pane 220-300ms；复杂图布局 300-500ms。

尊重 prefers-reduced-motion；关闭动画后仍提供颜色、图标和文字反馈。

任何异步操作都必须在 100ms 内出现反馈，超过 500ms 显示可解释的进度。

## 10.2 状态反馈矩阵

| 状态 | 视觉反馈 | 动画 | 恢复/操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模型生成中 | 头像脉冲、停止按钮、流式光标 | 脉冲 1.4s，文本逐块 | 停止 / Steering |
| Tool 执行中 | Tool 卡片 spinner、当前目标 | 旋转 900ms | 可取消时显示取消 |
| 知识检索中 | 输入上方细进度条 | 不确定进度循环 | 可打开检索详情 |
| Finalizer 运行中 | “正在整理知识”与小图标 | 点状 loading 800ms | 失败不阻塞原回复 |
| ChangeSet 成功 | +N/~N 徽标淡入 | opacity 160ms | 查看 / Undo |
| Entity 链接生成 | 纯文本平滑变为链接 | 颜色过渡 120ms | Hover Card |
| 分支创建 | 树上从父节点长出新线 | scale/opacity 180ms | Undo 空分支 |
| Turn 定位 | 目标消息卡描边 | scroll 300ms + glow 600ms | Esc 取消高亮 |
| 错误 | 局部红色说明 + 可重试 | 轻微 shake 120ms，仅一次 | 重试 / 详情 |
| 离线/Provider 不可用 | 顶部非阻塞横幅 | slide-down 180ms | 重新登录 / 切模型 |

## 10.3 Hover Card

Entity 链接悬停 300ms 后显示卡片；鼠标离开 150ms 后关闭，进入卡片则保持。卡片包含名称、类型、两行摘要、关系数、来源数、相关图缩略图和“打开详情”。卡片从链接附近淡入并上移 6px，不遮挡正在阅读的下一行。

## 10.4 Diagram 动画

首次布局：节点从中心附近淡入，边随后出现；总时长不超过 450ms。

增量更新：保留未变化节点位置，只对新增/删除/移动节点做补间。

点击 Entity 聚焦：无关节点降到 20% opacity，相关路径高亮。

切换 Diagram 版本：使用 morph 或 cross-fade；MVP 可先 cross-fade 180ms。

自动布局完成后不要持续漂移；用户手工拖动节点后将其 pin。

## 10.5 可访问性

所有颜色状态同时使用图标或文字，不只依赖红绿。

树、Turn Navigator、Entity 列表和图节点均可键盘操作。

焦点顺序与视觉顺序一致；浮层打开时焦点进入，关闭后返回触发点。

屏幕阅读器为知识变更播报“新增 1 个实体，更新 1 个实体”。

提供 Reduce Motion、High Contrast 和字体缩放。

# 11. Knowledge Base 检索与写入

## 11.1 混合检索顺序

显式 @Entity / @Diagram：最高优先，直接解析稳定 ID。

精确名称和 Alias：用于代码符号与已知概念。

当前打开文件、最近 Tool 读取文件和 Source 路径。

当前 Session 分支最近提及的 Entity 与其一跳邻居。

全文检索（SQLite FTS/BM25）。

Embedding 相似度；作为补充而不是唯一入口。

Graph Expansion：从高置信种子扩展有限邻居和相关图。

## 11.2 Context Pack

注入 Pi 的 Context Pack 应是有预算的结构化摘要，而不是 KB 原文拼接。建议包含：Entity ID/Name/Type/Short Summary、关键 Relation、最多若干 SourceRef、相关 Diagram 摘要、置信度和更新时间。每项都包含可被 Agent 调用 kb_get_entity 进一步展开的 ID。

## 11.3 写入策略

| 模式 | 行为 | 适用阶段 |
| --- | --- | --- |
| 自动 | 高置信新增/更新直接提交，低置信进入 Review | 个人本地成熟期 |
| 建议 | 所有 ChangeSet 先展示，用户一键接受 | MVP 默认 |
| 只读 | Agent 只能检索，用户手工维护 KB | 敏感 Workspace |
| 混合 | 来源明确的 Relation 自动，摘要覆盖需确认 | 推荐长期模式 |

## 11.4 并发与一致性

KB 写入使用单 Workspace 写队列 + SQLite transaction。

Mutation 携带对象 version；版本不匹配时重新读取并做三方合并。

不同 Session 同时新增同名 Entity 时先执行 alias/semantic/SourceRef 消歧。

Finalizer 超时或失败时，原始 Assistant 回复仍保存，但标记“知识未同步”，允许重试。

ChangeSet 与最终消息链接化需要使用同一个提交结果，避免链接指向不存在对象。

## 11.5 Canonical Storage

建议“文件为真相、数据库为索引”：entities/*.md 保存正文与元数据，diagrams/*.json 保存结构化图，changes/*.json 保存 ChangeSet，knowledge.sqlite 保存 FTS、alias、relation、SourceRef 和缓存索引。Embedding index 可后加，不作为唯一存储。

# 12. 安全、可靠性与可观测性

## 12.1 安全

Provider Token 永不发送给 Renderer，不写入日志或 ChangeSet。

Source 路径必须在 Workspace allowlist 内；符号链接需解析真实路径。

项目级 Pi 扩展/Skills 加载前执行 Trust Prompt。

bash、网络和敏感文件访问按策略确认；MVP 至少支持 allow once / allow session / deny。

导出 KB 时提供隐私检查，避免携带本地绝对路径和凭据片段。

## 12.2 可靠性

Session JSONL、KB Canonical Files 和 SQLite 索引均采用原子写入或事务。

索引可丢弃并重建；Canonical Files 和 Pi Session 不依赖索引恢复。

应用崩溃后恢复未完成 Turn，并标明 Tool/Finalizer 是否完成。

Worktree 清理前确认无未导出代码变更。

Diagram 渲染失败不破坏 Diagram JSON；退化到文本表示。

## 12.3 可观测性

| 指标 | 用途 |
| --- | --- |
| turn.total_latency | 端到端体验 |
| retrieval.latency / hit_count | 检索效率与命中质量 |
| agent.tool_calls / tokens / cost | Agent 执行成本 |
| finalizer.latency / mutation_count | 知识整理成本 |
| entity.dedup_conflict | 消歧质量 |
| changeset.undo_rate | 自动知识变更质量信号 |
| diagram.render_latency | 图体验 |
| provider.auth/model_refresh failures | Provider 诊断 |

日志应关联 workspaceId、sessionId、turnId、changeSetId，但不得包含 Provider Token、完整敏感文件内容或用户未授权的 Source 文本。

# 13. MVP 范围、验收与路线图

## 13.1 MVP 必做

Electron 桌面端；单机本地优先。

Pi SDK 集成、Pi Session 树、多个根 Session、Fork。

GitHub Copilot Provider 登录与动态模型选择。

多个代码/文档 Source；基础全文索引。

Entity、Relation、Diagram、ChangeSet 数据模型与存储。

Turn 检索、Context Injection、Finalizer、Entity Link。

会话页、Knowledge 页、Sources 页、Changes 页、Settings 页。

AI 摘要 Turn Navigator。

结构图与流程图 Viewer；Mermaid/SVG 导出。

可写 Session 使用 Worktree 隔离；Diff 与 patch/commit 导出。

## 13.2 MVP 暂不做

多人实时协作和云同步。

完整图谱本体/复杂推理规则。

完整交互式 PTY Terminal。

自动合并两个对话分支。

让 LLM 预先生成待探索问题。

非 Git 项目的并行可写隔离。

复杂 Git 冲突的图形化解决器。

移动端和 Web 托管。

## 13.3 验收用例

| 编号 | 用例 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| A01 | 创建 Workspace 并添加两个 Repo 与一个 Docs 目录 | Sources 显示索引完成；可跨 Source 搜索 |
| A02 | Copilot 登录并选模型 | 登录状态正确；模型动态加载；选择即时生效 |
| A03 | 从历史 Turn Fork | 原路径保留；新分支出现在树中；上下文从目标点构建 |
| A04 | Turn Navigator 定位 | 展开后显示 AI 摘要标题；点击准确滚动 |
| A05 | Entity 链接 | 最终回复关键 Entity 可点击，打开正确详情 |
| A06 | 知识变更 | Turn 后显示 ChangeSet；可查看字段 Diff 和 Undo |
| A07 | 跨 Session 共享 | Session B 能检索 Session A 创建的 Entity |
| A08 | Diagram 更新 | 关系变化后图产生可见版本 Diff |
| A09 | 并行修改 | 两个可写 Session 不互相覆盖文件 |
| A10 | 崩溃恢复 | 重启后 Session、KB、ChangeSet 和 Workspace 恢复 |

## 13.4 路线图

| 阶段 | 范围 | 退出条件 |
| --- | --- | --- |
| Phase 0：技术验证 | Pi SDK Session、Provider、Extension、Main/Renderer IPC | 能完成一轮带 Tool 的聊天并恢复 |
| Phase 1：Branch Chat | 多个根 Session、树、Fork、Turn Navigator | 分支导航体验可日常使用 |
| Phase 2：Shared KB | Entity/Relation、搜索、Context Injection、Finalizer | 跨 Session 知识可复用且可 Undo |
| Phase 3：Diagram | 结构图/流程图/泳道图、版本 Diff | 图能由对话增量维护 |
| Phase 4：Writable Workspace | Worktree、Diff、导出/应用 | 并行修改不冲突 |
| Phase 5：Quality | 消歧、置信度、Review Queue、指标 | 重复 Entity 与错误更新率可控 |

# 14. 项目命名方案

## 14.1 推荐：KnowBranch

KnowBranch = Knowledge + Branch。它同时覆盖树状对话、知识分支与从历史节点继续探索，不局限于代码，也不把底层绑定到 Pi。中文可称“知枝”或继续使用英文名。

## 14.2 备选

| 名称 | 优点 | 风险/备注 |
| --- | --- | --- |
| Pi Knowledge Workspace | 最清楚，适合作为工程名 | 过于描述性，且绑定 Pi |
| BranchKB | 短、技术感强 | 略像基础设施组件 |
| Knowledge Loom | 表达把多个会话编织成知识 | Weave/Loom 类名称较拥挤 |
| Arborium | 树与知识空间的隐喻 | 含义需要解释 |
| PiGraph | 直观表达 Pi + Graph | 已有同名公司/工具和 Pi 生态命令，不建议对外使用 |

命名搜索仅用于初筛，不构成商标或法律意见。正式发布前需核验域名、GitHub Organization、npm package、应用商店和目标市场商标。

# 附录 A：建议 IPC 与应用事件

| 通道/事件 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| workspace.open/create | Renderer → Main | 打开或创建 Workspace |
| session.create/fork/navigate | Renderer → Main | 根 Session 与分支操作 |
| session.event | Main → Renderer | Pi 流式消息、Tool、状态事件 |
| provider.login/logout/refreshModels | Renderer → Main | Provider 操作 |
| knowledge.search/get/save | 双向 | 查询与用户编辑 |
| knowledge.changeCommitted | Main → Renderer | Turn ChangeSet 完成 |
| diagram.render/layout/export | Renderer → Main | 图处理和文件导出 |
| source.index/reindex | Renderer → Main | Source 索引任务 |
| workspace.diff/apply/export | Renderer → Main | 代码变更操作 |

# 附录 B：关键状态机

| 对象 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Turn | idle → retrieving → running → finalizing → complete | finalizing 失败可 complete_with_unsynced_knowledge |
| Provider | signed_out → authorizing → ready → expired/error | 授权与模型目录分开显示 |
| Source | pending → scanning → indexed → stale/error | Revision 变化后 stale |
| ChangeSet | proposed → committed → reverted/superseded | MVP 建议模式可在 proposed 等待用户 |
| Worktree | creating → ready → running → dirty → exported/cleaned | 清理前检查 dirty |

# 附录 C：技术选型建议

| 领域 | 建议 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 桌面框架 | Electron + React + TypeScript | 与 Pi SDK 同技术栈，MVP 成本最低 |
| 状态管理 | Zustand + TanStack Query | UI 状态与异步服务状态分离 |
| 文本/代码 | Markdown renderer + Monaco（仅文件编辑页） | 聊天不嵌完整 IDE |
| 图 | React Flow + ELK/Dagre | 交互与自动布局 |
| 文本图导出 | Mermaid / PlantUML | 导出而非 Canonical Model |
| 数据库 | SQLite + FTS5 | 索引、关系和事务 |
| Canonical Store | Markdown + JSON | 可读、可版本化、可重建索引 |
| 代码隔离 | Git Worktree | 并行可写分支 |
| 模型与 Agent | Pi SDK + ModelRuntime | GitHub Copilot 作为内置 Provider |

# 附录 D：实现参考资料

Pi SDK：https://github.com/earendil-works/pi/blob/main/packages/coding-agent/docs/sdk.md

Pi Sessions：https://github.com/earendil-works/pi/blob/main/packages/coding-agent/docs/sessions.md

Pi Providers：https://github.com/earendil-works/pi/blob/main/packages/coding-agent/docs/providers.md

Pi Settings / Project Trust：https://github.com/earendil-works/pi/blob/main/packages/coding-agent/docs/settings.md

pi Desktop / pi-app：https://github.com/justhil/pi-app

PiDeck：https://github.com/ayuayue/PiDeck

GitHub Copilot authentication：https://docs.github.com/en/copilot/how-tos/copilot-cli/set-up-copilot-cli/authenticate-copilot-cli

GitHub Copilot model access：https://docs.github.com/en/copilot/how-tos/copilot-on-github/set-up-copilot/configure-access-to-ai-models

说明：Pi SDK 仍在快速演进。实现时应锁定版本，在 Adapter 层封装 Session、ModelRuntime、Extension Event 与 Provider API，并以安装版本的类型定义和官方文档为准。